Zieldefinition
- Zukunftsfähigkeit
  - Jede Seite bietet Text-to-Speech-Funktion.
  - Die Benutzerfreundlichkeit soll mit mindestens „gut“ bewertet werden.
  - Es soll eine freie Speicherkapazität von >5 Terabyte vorhanden sein.
  - Jede Klasse und Methode ist mit Entwicklerkommentaren versehen.
  - Mindestens 75% der Belegschaft sollen mindestens einmal pro Woche das Intranet nutzen.
- Alle Inhalte der alten Intranets müssen in das zu entwickelnde Intranet übernommen werden.
- Das Schulungskonzept soll mindestens 90% des gesamten Funktionsumfangs behandeln.
- Vorgehensziele
  - Das Projektbudget muss unter 250.000€ bleiben.
  - Der späteste Endtermin soll der 01. März 2020 sein.
  - Die Gesellschafter und Mitarbeiter der KlinikIT sollen mindestens alle zwei Wochen eingebunden werden.
- Nutzermanagement
  - Für jeden Mitarbeiter muss der potenzielle Intranetzugang gewährleistet sein.
  - Es soll ein Rechtekonzept entwickelt werden, dass jedem Mitarbeiter gemäß seiner betrieblichen Rolle eingeschränkte Nutzungs-/Zugangsrechte einräumt.
- Vernetzung/“Wir“-Gefühl
  - Es soll eine Plattform zum Informationsaustausch geschaffen werden
    - Expertenforum
    - News-Artikel inkl. Kommentarfunktion
  - Homogenes Gesamtbild
    - Einheitliche Prozesse
    - Klinikübergreifende Kommunikation

Smarte Ziele
Performance
Spezifikation	Ex existiert ein performantes einheitliches Intranet-System für alle vier Kliniken
Messbarkeit	Maximale durchschnittliche Ladezeit 2,5s (bei <2000 Nutzern) / Maximal 8 Std. Ausfall/Monat, davon 4 Std. am Stück
Angemessen	Grundlage für Benutzbarkeit/Nutzerakzeptanz
Relevant/ / Realistisch	Durch redundante Hardwareauslegung und besondere Betrachtung des Performancefaktors bei der Entwicklung ist es möglich diese Ziele mit vertretbarem Aufwand zu erreichen
Terminiert	Ab dem ersten Rollout (Termin?)

Effiziente Prozesse
Spezifikation	Existierende Standard-/Verwaltungsprozesse sind soweit wie möglich digitalisiert und über das Intranet abwickelbar
Messbarkeit	Die Prozessdurchlaufzeit verändert sich signifikant (Kosten- und Zeitreduktion von mindestens 30%)
Angemessen	Verringerung der Prozesskosten und Entlastung der Beteiligten
Relevant/ / Realistisch	Digitalisierte Standardprozesse bereits weit verbreitet und daher kann vielfach auf Musterlösungen und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden / Durch Kostendruck in Krankenhäusern maßgeblich
Terminiert	Innerhalb des für das Projekt vorgegebenen Zeitraums

Ressourcenoptimierung/Betriebskostenreduktion
Spezifikation	Hardwareressourcen für den Intranet-Betrieb sind, mit Ausnahme der Endgeräte und Netzwerkstruktur vor Ort, in einem einzigen Rechenzentrum zentralisiert
Messbarkeit	Energiekosten um mindestens 50 % gesenkt / Personalaufwand für Betrieb und Administration um mindestens 50% gesenkt
Angemessen	Effizienz- und Kostenoptimierung / Verbesserung der Umweltbilanz durch eingespartes Papier/Toner
Relevant/ / Realistisch	Hardwarekonsolidierung im zentralen Rechenzentrum der KlinikIT, biete die Möglichkeit dort auch das Intranet zu betreiben
Terminiert	Bereitstellung zum ersten Softwarerollout (Termin)