|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt-Nr.:** | 123 | **Projekt-name:** | Intranet KlinikIT | | **Projektleiter:** | | Lukas Schmidt |
| **AP-Nr.:** |  | **AP-Name:** | Kernsystem implementieren | | **AP-Verantwortlicher:** | |  |
| **Erwartete Ergebnisse:** | | Alle benötigten Datenbanken sind aufgesetzt. Die notwendigen Schnittstellen zur Kommunikation mit den Datenbanken stehen bereit. Das Nutzermanagement ist einsatzfähig. Die Nutzer aus den alten Intranets sind in das neue System integriert. Ein „Single-Sign-On“ steht zur Verfügung. Eine PDF-Export-Funktion steht zum Einsatz bereit.  Alle gewünschten Inhalte aus den alten Systemen/Intranets ist im neuen Intranet eingepflegt. | | | | | |
| **Voraussetzungen:** | | Ein Grundgerüst des neuen Systems steht. Mit dem Auftraggeber ist geklärt, welche Alt-Inhalte migriert werden müssen. Eine Nutzerdatenbank aus dem alten System ist vorhanden. | | **Durchzufüh-rende Aktivitäten:** | | Datenbanken aufsetzen,  Schnittstellen bereitstellen,  Implementierung des Nutzermanagements,  Nutzer sind im System zu registrieren  Implementation des „Single-Sign-On“  Implementation der PDF-Export-Funktion  Übertragung der Alt-Inhalten | |
| **Abgrenzung:** | | Nebensysteme anfangen | | **Risiken:** | | Keine Eindeutige Abgrenzung der Kernsysteme zu Nebensystemen. Keine eindeutige Einschränkung der Kernsysteme. | |
| **AP-Vorgänger:** | |  | | **AP-Nachfolger:** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beteiligte:** | **Aufwand (h)**  **Plan: Ist:** | | **Kostenart:** | **Kosten (€)**  **Plan: Ist:** | |
|  |  |  | Personalkosten |  |  |
|  |  |  | Sonstige Kosten |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Gesamt:** |  |  | **Gesamt:** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AP-Startdatum:** |  | **AP-Ende-Datum:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unterschrift (Projektleiter):** |  | **Unterschrift**  **(AP-Verantwortlicher):** |  |
| **Datum:** |  | **Datum:** |  |